马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目投标邀请书

项目概况
游泳馆原吊顶的吊筋螺杆、镀锌方管龙骨及配件因长期受含氯水气侵蚀，锈蚀严重，已有多处发生塌陷，存在较大安全隐患，为确保游泳馆安全运营，现拟对原有350平方米吊顶进行保护性拆除（保留铝合金面板），更换全部吊筋、龙骨及配件，游泳池水汽含氯，腐蚀性较强，所有更换材料需采用热镀锌+2遍防腐漆。施工期间，将对现场地面做好防护，防止铁屑等杂物落入泳池造成污染，同时采取分段施工方式，根据营业需要，调整作业时间，确保泳池正常营业不受影响。
一、项目基本情况
1.项目名称：马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目
2.采购方式：公开挂网
3.最高限价为：4.5万元,报价高于或等于最高限价无效
4.工期及质量等要求：15个日历天，质量要求合格并提供1年质保期，本项目包工包料，包安全，固定总价包干。
5.本项目是否接受联合体投标：否
二、投标人资格要求
1.供应商须具有独立法人资格的企业或具有经营资格能独立承担民事责任的事业单位；
2.供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，注册在本单位，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），提供无在建项目承诺书；项目配备专职安全员，持有有效的安全生产考核合格证书（C 类）。项目经理、安全员须提供投标单位近 1 个月社保缴纳证明。
3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.须为本项目提供增值税专用发票；
5.信誉要求：
（1）供应商单位无被安徽省外的省级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）；
（2）供应商单位无被安徽省内的地市级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）。
6.供应商单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为成交人：
（1）供应商单位被人民法院列入失信被执行人的。
（2）供应商单位被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（3）供应商单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）供应商单位被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。
注：以上（1）-（4）项仅以开标当日“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/公布的信息为准。
7.业绩要求： / 。
8.本项目不接受联合体参选人。
三、响应文件提交
1.应提供以下资料（盖章扫描件）：
（1）企业法人营业执照扫描件；
（2）有效期内的企业资质证书；
（3）响应函、报价一览表（具体格式详见附件）。
2.本项目团队人员配备情况
3.响应文件提交截止时间：2026年9月28日下午15：00（北京时间）
4.响应文件提交方式：相关资料扫描件发送至邮箱agamzc@163.com
四、开标时间和地点：
1.开标时间：2026年9月28日下午15：00（北京时间）
2.开标地点：马鞍山市奥格爱玛体育文化发展有限公司（不见面开标）
五、评标办法
由发包人代表在符合资格要求的合格参选人中，采用有效最低价的方式产生确定成交候选人。
6、 联系方法：
1.采购人：马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司
项目联系人：詹工 17755510356
                       
















附件：响应文件格式

项目名称：马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目


投
标
响
应
文
件


供应商名称(盖章)：_______________

日期：    年  月   日


一、投标报价表

	项目名称
	马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目

	供应商名称
	

	服务周期
	响应采购文件要求

	质量
	响应采购文件要求

	投标报价
	
大写：            
小写：             元。

	承诺
	本服务投标报价应涵盖合同规定的所有责任，内容包括招标范围规定的内容及配套技术服务等所有费用。中标人必须保证服务成果的准确、真实、规范。


注：注：
1.报价高于或等于最高限价无效。
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.本项目有效最低价即为中标人。若有效最低价有两家及以上，则通过摇号决定成交供应商。摇号规则：随机出球号码对应项目编号。如本项目编号为①，摇出的号码为①即为成交供应商。（供应商摇号顺序按照报价先后时间排序）

投标人：             （盖公章）

日    期：   年   月   日










二、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年  月  日
经营期限：
姓名：性别：年龄：＿职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

投标人： （盖单位公章）

年   月  日





马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目响应函

致：马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司
根据贵公司的要求，经详细审阅和研究项目简介，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
1.我方愿按照要求进行投标，提供所需项目范围内的一切相关服务。
2.本次报价（收费）包含了我方完成规定承揽范围内的全部费用。包括人工费、资料费、交通费、食宿费、相关税金、合理利润，以及我方认为完成本项目所需要的其他费用。
3.我方同意服务期内的报价有效，在此期间，本次报价及定标规则始终对我们具有约束力，并可随时被接受。
4.在采购人支付费用前，向采购人提供由我方开具的正规发票。
5.对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。
6.我方本次投标报价所提供的资料都是真实的。
7.备选推荐单位在服务期间，如发生服务质量不合格情况，可随时解约。

为提高工作效率，我方承诺此次投标函以PDF格式，由我方具体工作人员发至甲方指定人员邮箱。

供应商单位（盖章）：法定代表人 /负责人（签字）：
联系电话：手机：
传真电话：日期：





四、营业执照扫描件



5、 企业资质证书扫描件


6、 项目负责人职称证书


7、 其他（业绩、项目团队成员配备情况等）
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采  购  合  同
采购人：马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司  
供货人：                                            
签订地点：    马鞍山市      
签订时间：2026 年   月   日 
 
第一条 承揽项目名称、承包范围及施工内容、合同价款及工期
	项目名称
	承包范围及施工内容
	合同价款（元）
	工期

	马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目
	马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修
	（小写）
¥          元

	15个日历天

	合计人民币金额（大写）：人民币                       


第二条 技术标准、质量要求：按现行国家标准、验收规范及采购人具体要求依法施工，工程竣工验收达到国家合格标准要求。未尽事宜，由采购人现场确定。
第三条 合同工期： 计划开工日期：2026 年    月   日；
计划竣工日期：2026 年    月   日。
第四条 供货人对质量负责的期限条件：   /  
第五条 采购人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：   /  
第六条 供货人使用的材料由供货人提供，经采购人认可，且经检测部门检测合格。材料的检验方法：按有关国家规定执行。
第七条 采购人不允许供货人将中标项目中的主要工作交由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是： / 。
第八条 工作成果检验标准、方法和期限：供货安装完成后，供货人交付工作成果时一并提交必要的技术资料和有关质量证明。由采购人按有关国家有关规定组织检验、验收。
第九条 安全要求：供货人应负责工程范围内施工期间安全，对危及安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属供货人造成的安全事故，由供货人负责，采购人不承担任何责任和费用。供货人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，供货人应根据采购人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由供货人负责。施工期间，将对现场地面做好防护，防止铁屑等杂物落入泳池造成污染，同时采取分段施工方式，确保泳池正常营业不受影响。
第十条 结算方式及期限：供货、安装全部完成并验收合格后，完成全套竣工资料移交，供货人向采购人提供合法合规的增值税发票，采购人核对无误后，由采购人一次性支付全部款项；
第十一条 合同价款及调整：采用固定  包干价  合同方式（含税）。
合同价款包含的风险范围：
（1）本合同组成部分投标文件报价书（控制价）中所报的综合单价包括但不限于为完成本项子目工程所需的所有人工费、材料（或供应品及设备）（包含运费、采保费、辅材、配件等）、机具、二次搬运费、机械台班费、设备安装费、管理费、利润、保险费、风险费、不可预见费以及就本项子目工程所做的试验所需各项费用及其它履行本项子目工程有关的各项成本与费用等。
（2）供货人承诺已对施工现场进行考察，本合同组成部分投标文件报价书（控制价）中所报的综合单价均已包含由于施工现场多家施工单位交叉作业引起的工效降低、费用增加、工序颠倒引起费用增加等各项费用；考虑并包含周边区域已有的建（构）筑物、提升设备、以及自身提升设备间对施工的影响及费用。
风险费用的计算方法： / 。
（3）由供货人原因造成的工程设计变更，增加工程量和费用采购人不予签认，由此造成的工程延期等费用均由供货人自行承担。
第十二条 采购人解除采购合同应及时书面通知供货人。
第十三条 采购人未向供货人支付报酬或材料费的，供货人可以留置工作成果。
第十四条 违约责任：工程质量不符合合同规定的，供货人负责返修直至工程质量验收合格，返修涉及的材料费、人工费用等相关费用均由供货人承担，如供货人逾期未完工，供货人向采购人支付本合同工程结算价的1%作为违约金。
第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，任一方有权提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
第十六条 保修事项：一年内供货人负责维修，人为和特殊原因造成的除外。
第十七条 其他事项：
1、本合同一式肆份，自采购人与供货人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，本合同采购人贰份，供货人贰份，每份均具有相同法律效力。
2、其他未尽事项双方协商解决。

	采购人
采购人（章）：马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司
地址：
法定代表人：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
开户银行： 
账号：
邮政编码：
	供货人
供货人（章）：
地址：
法定代表人：
居民身份证：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
邮政编码：
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定作人： 马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司


承揽人：                                     


签订 日期：      年     月     日
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定作人：马鞍山市睿马体育发展有限公司花山区第一分公司
承揽人：
为确保本协议所涉施工中的人身及财产安全，预防发生各类施工安全事故， 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定，双方自愿签 订本协议。
一、施工概况
项目名称：马鞍山市第七中学游泳馆吊顶维修项目 
地址：马鞍山市
范围：游泳馆原吊顶的吊筋螺杆、镀锌方管龙骨及配件因长期受含氯水气侵蚀，锈蚀严重，已有多处发生塌陷，存在较大安全隐患，为确保游泳馆安全运营，现拟对原有350平方米吊顶进行保护性拆除（保留铝合金面板），更换全部吊筋、龙骨及配件，游泳池水汽含氯，腐蚀性较强，所有更换材料需采用热镀锌+2遍防腐漆。施工期间，将对现场地面做好防护，防止铁屑等杂物落入泳池造成污染，同时采取分段施工方式，根据营业需要，调整作业时间，确保泳池正常营业不受影响。
二、协议期限
合同履行期限：15个日历天（具体开工时间以采购人要求为准）
3、 发包方安全管理
不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产 规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违 章的行为立即勒令停止其工作。所有发包施工在竣工移交前，必须按标准逐项严 格验收合格。
四、承包方的安全责任
1.承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合施工实际制定好保证安全的“三大措施 ” （组织、技术、安全措施），经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。
2.承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3.开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。
4.承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已登记
的施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。
5.开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握施工特点及施工安全措施。
6.承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。
7.承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检 查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运 行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。
8.承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安 全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
9.开工前应对施工机械、器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。
10.承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体施工需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。
11.承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
12.承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。
13.安全要求：成交供应商应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交 
通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属成交供应商造成的交通 
事故，由成交供应商负责，采购人不承担任何责任和费用。成交供应商应遵守安 
全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查， 
采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。由于成交供应商原因导致发生生产安 
全事故的，由成交供应商承担相应后果。工程施工范围内的各种杆、管线、树木、 
邻近房屋，成交供应商应根据采购人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中 
妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切 
损失由成交供应商负责。成交供应商要制定文明施工措施，施工现场采用封闭（围 
档）施工。封闭围挡应当安全可靠，并标识明显的提醒指示牌。 
五、安全生产（施工）整顿
承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方有权予以纠正制止（有权要求暂停施工直至整改符合相关安全生产规定，整改期间不顺延工期），承包方拒不整改或整改始终不能通过安全生产要求时，发包方有权单方解除与本协议有关的全部施工合同及相关配套协议。
6、 施工现场安全责任主体
根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责 ”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备或其他财产损坏等事故及其造成的经济损失，一切责任由承包方承担。因此给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿并有权在应支付的费用中直接扣除该等追偿款。

发包方（章）：                               承包方（章）：
代表人) :                                   代表人：

签订日期：
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