文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计投标邀请书
项目概况
对集团本部名下经营性资产日常租赁和运营过程中出现的问题进行零星维修和应急抢修。维修内容主要包括墙面防水、地面补修、给排水管线疏通更换、电路维修等日常运维类工程内容。现对文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计开展招标工作。
一、项目基本情况
1.项目名称：文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计
2.招标方式：邀请招标
3.控制价:1.5万元，报价高于或等于最高限价无效。
4.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日，监理、跟踪审计服务期同实际施工工期，服务期长短风险由供应商考虑，采购人不另外增加费用。
5.本项目是否接受联合体投标：否
二、投标人资格要求
1.具有独立法人资格；
2.具有下列资质之一：
①监理综合资质；
②建筑工程专业乙级以上（含乙级）监理资质
3.项目组成员要求
[bookmark: _GoBack]项目组成员至少2人，分别具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格、国家注册造价工程师资格及相应注册执业证书。
4.信誉要求：
（1）投标单位无被安徽省外的省级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）；
（2）投标单位无被安徽省内的地市级（含）以上人民政府行政主管部门限制投标或限制承揽项目或作“投标时，不予通过资格审查”处罚的不良记录（该不良记录在有效期内）。
5.投标单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为成交人：
（1）投标单位被人民法院列入失信被执行人的。
（2）投标单位被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（3）投标单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）投标单位被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。
注：以上（1）-（4）项仅以开标当日“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/公布的信息为准。
6.本项目不接受联合体参选人。
三、响应文件提交
1.应提供以下资料（盖章扫描件）：
（1）企业法人营业执照扫描件
（2）有效期内的企业、项目组成员资质证书
（3）响应函、报价一览表（具体格式详见附件）。
2.投标响应文件提交截止时间：2026年9月16日下午15:00（北京时间）
3.投标响应文件提交方式：相关资料扫描件发送至邮ahjdwkjt@163.com
四、开标时间和地点
1.开标时间：2026年9月16日下午15:00（北京时间）
2.开标地点：安徽省马鞍山市雨山区九华西路采石古镇1栋2楼会议室  不见面开标

五、评标办法
在集团纪检委员的监督下，由发包人代表在符合资格要求的合格参选人中，采用有效最低价的方式产生确定成交候选人。
六、联系方法
招标人：安徽江东文旅康养集团有限公司
项目联系人：詹工 17755510356  





响应文件格式如下：
项目名称：文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计



 

响
应
文
件




供应商名称(盖章)：             

日期：    年  月   日


一、文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计响应函

致：安徽江东文旅康养集团有限公司
根据贵公司的要求，经详细审阅和研究项目简介，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
1、我方愿按照要求进行投标，提供所需项目范围内的一切相关费用。
2、本次报价（收费）包含了我方完成规定承揽范围内的全部费用。包括人工费、资料费、交通费、食宿费、相关税金、合理利润，以及我方认为完成本项目所需要的其他费用。
3、我方同意服务期内的报价有效，在此期间，本次报价及定标规则始终对我们具有约束力，并可随时被接受。
4、在招标人支付费用前，向招标人提供由我方开具的正规发票。
5、对于接触到的招标人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。
6、我方本次投标报价所提供的资料都是真实的。

为提高工作效率，我方承诺此次投标函以PDF格式，由我方具体工作人员发至甲方指定人员邮箱。

投标单位（盖章）：法定代表人 /负责人（签字）：
联系电话：手机：
传真电话：日期：

二、报价一览表
	项目名称
	文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计

	投标人
	

	服务周期
	响应

	质量
	响应

	金额
	
大写：             
小写：             

	承诺
	本服务投标报价应涵盖合同规定的所有责任，内容包括招标范围规定的内容及配套技术服务等所有费用。中标人必须保证服务成果的准确、真实、规范。


注：
1.报价高于或等于最高限价无效。
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.本项目有效最低价即为中标人。若有效最低价有两家及以上，则通过摇号决定成交供应商。摇号规则：随机出球号码对应项目编号。本项目编号为①，摇出的号码为①即为成交供应商。（供应商摇号顺序按照报价先后时间排序）

投标人：             （盖公章）

日    期：2026 年    月    日




[bookmark: _Toc17915]

三、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：＿职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

投标人： （盖单位公章）

年   月  日






四、企业法人营业执照扫描件

五、企业资质证书扫描件

六、供应商针对本项目配备的项目组人员






合同协议书

                  （以下简称“甲方”）和                 （以下简称“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计及有关事项协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1、合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：
（1）比选文件（项目：文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计）
（2）乙方的投标文件
（3）专用条件
（4）通用条件
（5）附件：项目在采购期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及采购有效期内补充的所有书面文件；乙方响应时随同响应文件一起递送的资料及附图；甲方发出的成交通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。
2、工程名称和咨询业务范围：
2.1工程名称：文旅集团本部2026-2027年度资产零星维修项目监理及跟踪审计。
2.2咨询业务范围：包括但不限于建设规模内的跟踪审计、监理服务全部工作内容。具体包含全程跟踪项目施工过程、记录重要施工节点、施工工程量清单报价审核、根据施工进度要求核定施工单位工程量、设备材料等核价定价、现场变更签证审核、监理服务等（具体以采购人要求为准）。
本合同的范围和条件应与比选文件的规定相一致。
3、审计和监理人员
（1） 监理工程师姓名：        ，身份证号码：         ，注册号：       ，联系电话：           。
（2） 造价工程师姓名：        ，身份证号码：         ，注册号：       ，联系电话：           。
（3） 造价工程师姓名：        ，身份证号码：         ，注册号：       ，联系电话：           。
4、合同总金额及合同期限
4.1签约酬金：包干价人民币￥       元（大写：         元整）。
4.2服务期限：（1）跟踪审计服务期：自合同签订之日起实施至项目竣工完成全部工作内容结束时为止，并且提供采购人要求完成的各项工作书面成果材料及电子版材料。
（2）监理服务期：签订合同协议书起至项目完成结算审计止（含审计阶段的配合服务等），监理服务期长短风险由供应商考虑，采购人不另外增加监理费用，供应商在报价时已作考虑。
5、付款方式：竣工验收合格后支付合同价款的85%，结算审定及竣工备案完成后可结清尾款。服务商须按要求开具增值税专用发票，方可办理付款。
6、服务地点：采购人指定地点
7、违约责任：
（1）甲方无正当理由拒付合同款的,甲方应向乙方支付合同总价5% 的违约金。
（2）甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。
（3）乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金。甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的合同款中获得经济上的赔偿，其标准为每逾期一天，按合同总金额的万分之三计算。
①服务不能满足甲方要求。
②未完成合同约定的其他服务。
（4）由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
（5）上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
8、在合同履行过程中，如果因为乙方人员的责任造成人身伤害和财产损失，由乙方承担相应的赔偿。
9、其他约定：
（1）乙方保证选派人员具有相应的资格和业务能力。按照甲方的要求，乙方及时调整不能胜任的选派人员；未经甲方书面同意，不得擅自更改选派人员；保质保量完成任务。
（2）乙方向甲方出示所有人员的劳务合同原件、身份证原件、资质证书原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件、资质证书复印件交甲方备案。
（3）乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的全程监督。
（4）甲方不再另行支付乙方用工的五险费用。乙方员工社会保险由乙方自行办理，书面劳动合同的签订由乙方自行办理。
（5）乙方人员在工作中服从安徽江东文旅康养集团有限公司工作安排，保质保量完成各项交办任务、见证重要施工节点过程。
10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
11、争议的解决方式
与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交甲方所在地人民法院进行裁决。
12、本合同一式捌份，必须正反页打印，在甲方、乙方双方签字、盖章（含骑缝章）后生效。甲方肆份、乙方肆份。
（此页无正文）

	 甲方： 
	乙方：

	通讯地址：
	通讯地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


甲方：                             乙方：             
单位盖章：                         单位盖章：             
代表签字：                         代表签字：      

                                         签订时间：2026年   月    日


第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外， 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施跟踪审计和监理服务的建设工程。
1.1.2 “甲方”是指本合同中委托跟踪审计和监理服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “乙方”是指本合同中提供跟踪审计和监理服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “跟踪审计”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、对建设工程全程跟踪项目施工过程、造价进行控制、记录重要施工节点、施工工程量清单报价审核、根据施工进度要求核定施工单位工程量、设备材料等核价定价、现场变更签证审核等服务活动。
1.1.6 “监理”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指乙方派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “监理工程师”是指由乙方的法定代表人书面授权，全面负责履 行本合同、项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。
1.1.12 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.13 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.14 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.15 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上 语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另 有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；
（3）专用条件及附录；
（4）通用条件；
（5）投标文件；
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 乙方的义务
2.1 监理和跟踪审计服务的范围和工作内容
2.1.1 监理服务范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7 天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；
（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证 材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用 索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。
2.1.3 跟踪审计范围在专用条件中约定。
2.1.4跟踪审计服务乙方义务
（1）保证选派人员与被审计对象无直接利害关系。
（2） 坚持依法审计，审计过程中严格按照国家审计准则、甲方的有关工作规定和工作要求实施审计，形成的审计工作底稿及其他资料应当如实反映情况，做到事实清楚、证据确凿、结论准确，并对审计结果的全面性、真实性、合法性负责。
（3）严格执行审计工作纪律、保密和廉政规定，不得泄露审计过程中知悉的国家秘密和商业秘密，不得接受被审计对象以任何形式赠送的礼金、礼券，不得向被审计对象索取、收受任何费用或有价物品，不得利用审计之便谋取任何不正当利益。
（4）审计项目完成后，按照甲方要求及时移交全部纸质资料和电子资料，不得向外泄露审计过程中接触的资料、信息等与审计相关的内容；未经甲方同意，不得擅自使用审计资料和结果；完成审计资料归档工作。
（5）乙方出具的审计报告需附审计工作底稿、审计证据等，并对出具报告的准确性、合法性负责。 
（6）乙方保证审计效率、审计程序、审计质量和审计服务符合甲方的要求。如发生质量问题，承担相应法律责任。 
2.2 监理和跟踪审计服务依据
2.2.1 监理和跟踪审计依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定依据。
2.3 项目监理和跟踪审计机构和人员
2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目监理和跟踪审计机构机构，配备必要的检测设备。项目监理和跟踪审计机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师和造价工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理和跟踪审计工作正常进行。
2.3.3 乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师和造价工程师时，应提前 7 天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。
2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（7）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理和跟踪审计机构人员。
2.4 履行职责
乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理和跟踪审计服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。
2.4.2 当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。
2.4.3 乙方应在专用条件约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报甲方。
2.4.4 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交跟踪审计、监理、工程价款结算审核和相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用甲方的财产
乙方无偿使用由甲方提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．甲方的义务
3.1 告知
甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、监理工程师、造价工程师和授予项目监理全过程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
甲方应为乙方完成监理和跟踪审计服务提供必要的条件。
3.3.1 甲方应派遣相应的管理人员，提供房屋供乙方无偿使用。
3.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 甲方代表
甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。
3.5 甲方意见或要求
在本合同约定的监理和跟踪审计服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。
3.6 答复
甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。
3.7 支付
甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。
4. 违约责任
4.1 乙方的违约责任
乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。 赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。
4.2 甲方的违约责任
甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。
4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
乙方出具的全部成果文件经甲方验收合格后，由乙方提出付款申请，甲方在收到付款申请之日起90日内一次性付清费用，乙方需开具增值税专用发票。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2 变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加
时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28 天。
6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过 协商进行相应调整。
6.2.5 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致乙方遭受的损失应由甲方予以补偿。
6.3.3 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的 7 天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第 4.1 款约定的责任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
(1)乙方完成本合同约定的全部工作；
(2)甲方与乙方结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1 协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2 调解
如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 守法诚信
乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.2 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.3 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。


第三部分  专用条件
1. 解释
约定本合同文件的解释顺序为：补充协议或会议纪要、协议书、中标通知书、招投标文件、专用条件、通用条件、附录。
2. 监理人和跟踪审计的义务
2.1 监理和跟踪审计的范围和内容：
2.1.1 监理范围包括：本项目施工图范围内的全部内容，施工阶段和工程保修阶段全过程监理，对工程的工期、质量、投资及安全文明施工管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等。
2.1.2跟踪审计范围包括：本项目全程跟踪项目施工过程、记录重要施工节点、施工工程量清单报价审核、根据施工进度要求核定施工单位工程量、设备材料等核价定价、现场变更签证审核等。
2.1.3 监理和跟踪审计工作内容还包括：
（1）检查开工前承包人的复测资料；
（2）审查承包人各项施工准备工作，下达开工令；
（3）督促承包人施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；
（4）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；
（5）协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；
（6）编制投资控制计划，复核已完工程量同时审核工程款并签署工程付款凭证；
（7）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；
（8）监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；
（9）检查控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；
（10）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
（11）协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；
（12）督促检查安全生产，文明施工；
（13）督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；
（14）组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；
（15）协助委托人进行报批、报建等相关手续；
（16）协助项目单位在招标过程中完善功能需求并提供相应技术支持；（如有）
（17）对需要招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核。（如有）
（18）做好施工过程中的投资控制，包括工程变更的费用分析、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的初审并提供审核报告。
（19）施工过程中做好与设计单位的沟通和协调。
（20）组织工程验收：分部验收、单项验收、工程竣工验收。
（21）履行政府相关管理部门的有关规定。遵守采购人的管理规定。
（22）履行规范相关要求和规定。
（23）发包人委托的其他工作。
2.2 监理和跟踪审计服务依据：
2.2.1 监理和跟踪审计依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》；省、市主管部门发布的法律法规。该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；房屋建筑工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。
2.2.2 相关服务依据包括：  /  。
2.3 项目监理机构和人员
更换监理人员的其他情形： 征得业主同意 。
2.4 履行职责
2.4.1 对监理和跟踪审计人的授权范围： 按照现行管理条例对本工程质量、进度、安全、造价进行有效的监督、检查、验收、控制、协调解决与本工程有关的事务，涉及发生费用的隐蔽签证，必须经发包方派驻的工程师签字认可并加盖公章，否则业主不予承认涉及变更增加投资的工程签证。
在涉及工程延期  /  天内和（或）金额   /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 监理人认为承包人员不能胜任本职工作的，经与委托人协商后有权要求承包人予以更换。
2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理专项报告)、时间和份数：在第一次工地会议召开7天前提交监理规划2份，监理专项报告根据委托人要求5日内提交2份。
2.6提交报告跟踪审计人应提交报告的种类(包括跟踪审计成果文件、工程价款结算审计报告)、时间和份数：跟踪审计成果文件根据委托人要求5日内提交。
3. 争议解决
3.1 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
3.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：
（1）提请 马鞍山 仲裁委员会进行仲裁。
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4. 保密
 未经委托人同意，监理人和跟踪审计人任何时候不得将本工程、本合同业务有关的资料及商业秘密泄露给第三人。
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